# 实训个人周报

# 实训个人周报（第一周）

姓名：陈同学

实训项目：音色共享平台（Timbre Share Platform）

实训周期：2026年7月2日 - 2026年7月7日

# 一、本周工作内容

1. 项目环境搭建与需求调研（7/2-7/3）

- 搭建开发环境：Python 3.12、Node.js、MySQL、Redis

- 熟悉项目技术栈，安装依赖包

- 使用Agent Skill系统完成需求澄清

- 使用Agent Skill系统完成需求澄清

- 编写需求PRD文档

- 转换成需求规格说明书Word版

- 完成用例图和活动图设计

2. 系统架构设计与数据库设计（7/4-7/5）

- 技术选型：FastAPI + Vue3 + MySQL + Celery + edge-tts

- 完成数据库ER图与表结构设计

- 创建数据库物理表并初始化数据

- 搭建项目后端框架（实体类、Repository层）

- 创建Git代码仓库及分支管理

3. 核心功能开发（7/6-7/7）

- TTS合成模块：edge-tts引擎封装 + 异步Celery任务

- 音色克隆模块：文件上传 + 异步处理Pipeline

- 音色市场模块：分享/下载/试听完整链路

- 剧本配音模块：角色分割 + 情感分析 + TTS并行合成

- 用户认证模块：手机验证码登录

- 前端对接：Vue3页面 + 真实API调用

# 二、技术学习情况

1. edge-tts：微软Edge TTS接口的使用与语音列表管理

2. Celery异步任务：Task定义、Redis Broker配置、任务状态轮询

3. FastAPI：路由、依赖注入、静态文件服务、异常处理

4. Vue3 Composition API：ref/reactive、组件通信、路由守卫

5. MySQL + SQLAlchemy：ORM建模、分页查询、事务管理

6. Agent Skill系统：Agentic数字团队协作模式

# 三、问题与解决方案

1. edge-tts部分音色已被微软移除

-> 通过list_voices()获取可用列表并更新VOICE_MAP

2. BaseButton组件事件传递问题

-> $emit未传递$event导致.stop修饰符报错，已修复

3. 前后端分页字段不匹配

-> 后端使用pagination嵌套结构，前端统一适配

4. Windows中文编码问题

-> 前端FileReader + TextDecoder支持GBK回退

5. Celery任务进程堆积

-> 多次重启导致旧进程残留，需先kill再启动

# 四、下周计划

1. 接入真实语音克隆模型（CosyVoice）

2. 实现JWT认证与权限中间件

3. 完善项目管理后台

4. 编写单元测试与集成测试

5. 部署上线与压力测试