# 工作日志

# 工作日志（2026年7月2日 - 7月7日）

姓名：陈同学

# 7月2日（周五）

1. 项目启动会议，明确音色共享平台项目目标

2. 搭建开发环境：Python 3.12、Node.js、MySQL 8.4、Redis

3. 熟悉项目技术栈：FastAPI + Vue3 + Celery

4. 安装依赖包：edge-tts、SQLAlchemy、pymysql等

5. 初始化Git仓库，创建main/develop/release分支

# 7月3日（周六）

1. 使用Agent Skill系统完成需求澄清流程

2. 编写项目需求PRD文档

3. 绘制项目甘特图，进行WBS任务分解

4. 将PRD转换为需求规格说明书Word版

5. 完成项目总用例图和3个核心功能活动图

# 7月4日（周日）

1. 完善需求规格说明书docx版本

2. 设计功能用例图、活动图

3. 搭建系统设计智能体（Agentic Digital Team）

4. 组织需求文档评审并修改完善

# 7月5日（周一）

1. 创建系统架构师智能体，确定技术选型

2. 完成数据库ER图与表结构设计（Voice、Share、TtsRecord、ScriptDubTask等）

3. 使用SQL创建物理表并初始化预设音色数据

4. 搭建项目后端框架：实体类、Repository数据访问层

5. 创建代码仓库并添加团队成员

# 7月6日（周二）

1. 完善数据库物理模型，生成完整DDL脚本

2. 搭建前端Vue3 + Vite项目框架

3. 搭建AI后端FastAPI + Celery异步任务框架

4. 调研模型选比：edge-tts（零GPU方案）替代CosyVoice

5. 编写实体类和Repository层代码

6. 完成前端原型设计与UI规范

# 7月7日（周三）

1. TTS合成模块开发：edge-tts引擎封装 + Celery异步合成任务

2. 音色克隆模块：文件上传 + 异步处理Pipeline

3. 音色市场模块：分享/下载/试听完整链路

4. 剧本配音模块：角色分割 + 情感分析 + TTS并行合成

5. 用户认证模块：手机验证码登录

6. 前端对接：ScriptDubView、TTSSynthesisView、VoiceMarketView

7. 修复BaseButton事件透传Bug、分页字段不匹配、GBK编码等

8. 提交第一周项目文档至GitHub（tag v1.2）

# 遇到的问题

1. edge-tts的Xiaohan/Xiaochen音色已被微软移除

2. BaseButton组件的$emit未传递原生事件，导致.stop修饰符报错

3. 前后端分页字段命名不一致（pagination vs 平铺字段）

4. 前端读取Windows GBK编码txt文件出现乱码

5. Celery进程多次重启导致旧进程残留

# 解决方案

1. 查询edge-tts可用语音列表，替换为Yunxia/Xiaobei

2. 修改BaseButton的$emit("click")为$emit("click", $event)

3. 统一使用后端pagination嵌套结构，前端适配

4. 前端FileReader改用ArrayBuffer + TextDecoder自动检测编码

5. 使用Stop-Process清除所有旧Celery进程再启动

# 心得体会

1. 加深了对全栈Web项目开发流程的理解

2. 掌握了Agentic数字团队的协作模式

3. 学习了edge-tts、Celery、FastAPI等技术栈的实际应用

4. Windows环境下的编码和进程管理需要注意